Інформація

про  виконання Регіональної екологічної програми

«Екологія 2023 - 2026» у січні-грудні 2024 року

У 2023 році розпочато реалізацію Регіональної екологічної програми  «Екологія 2023 - 2026»,  затвердженої  наказом голови обласної військової адміністрації від  20 лютого 2023 року № 59 (зі змінами).

Відповідно до Програми у 2024 році передбачено виконання природоохоронних заходів на суму 35 990,0 тис. гривень, у той же час, відповідно до звітів за січень-грудень 2024 року, наданих райдержадміністраціями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та підприємствами було заплановано виконання  природоохоронних заходів у звітному періоді на суму 68 512,787 тис. гривень.

Фактичне спрямування коштів бюджетів усіх рівнів на виконання природоохоронних заходів у січні-грудні 2024 року становить 89 274,528 тис. гривень.

Тобто, у  звітному періоді виконання заходів до запланованих показників програми становить – 190 %, а виконання до запланованого виконавцями на    рік – 130 %.

Основними напрямками в проведенні природоохоронних заходів були заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів, атмосферного повітря, природних рослинних ресурсів та раціонального використання і зберігання відходів.

| Розділ Регіональної екологічної програми «Екологія 2023-2026» | Сума коштів, спрямованих на виконання заходів у січні-грудні 2024 року, тис. гривень |
| --- | --- |
| Охорона і раціональне використання водних ресурсів | 15 233,074 |
| Охорона атмосферного повітря | 969,45 |
| Охорона і раціональне використання рослинних ресурсів і ресурсів тваринного світу | 69 335,45 |
| Збереження природно-заповідного фонду та формування національної екологічної мережі | 465,87 |
| Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів | 3 170,184 |
| Екологічна освіта і наука, моніторинг довкілля, інформування населення та залучення громадськості до прийняття рішень з питань охорони довкілля | 100,5 |

Відповідно до наданих звітів розподіл коштів, спрямованих на виконання природоохоронних заходів, передбачених Програмою, у січні-грудні 2024 року за джерелами фінансування виглядає наступним чином:

Фінансування природоохоронних заходів

тис. гривень

| Джерела фінансування | Заплановано на 2024 рік | Фактично профінансовано у січні-грудні 2024 року | % фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Державний бюджет | - | - | - |
| #### Державний фонд охорони #### навколишнього природного середовища | - | - | - |
| Обласний бюджет, в т. ч.: | 8 650,874 | 8 210,904 | 95 |
| обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | 8 650,874 | 8 210,904 | 95 |
| Місцеві бюджети, в т. ч.: | 9 806,433 | 8 786,344 | 90 |
| місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища | 4 282,235 | 4 286,235 | 100 |
| Власні кошти підприємств | 50 055,48 | 72 277,28 | 144 |

Кошти державного бюджету на виконання природоохоронних заходів у звітному періоді не виділялися.

Щодо коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі - обласний фонд ОНПС) слід зазначити наступне.

Граничний обсяг видатків на реалізацію заходів Регіональної екологічної програми «Екологія 2023 - 2026» за рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету на 2024 рік встановлено в обсязі 8 650 874,72 гривень, з яких:

- 5 350 000,0  гривень - планові надходження на 2024 рік;

-  3 300 874,72  гривень - залишки, що утворилися станом на 01.01.2024.

Пропозиції управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, як головного розпорядника коштів, щодо розподілу коштів обласного фонду ОНПС на виконання природоохоронних заходів у 2024 році розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів  та погоджено, відповідно до висновків від 14 березня 2024 року № 13/3.

Відповідно до наказу обласної військової адміністрації від 18 грудня 2023 року № 492 «Про обласний бюджет на 2024 рік» (зі змінами) та розпорядження обласної військової адміністрації від 18 березня 2024 року № 119 «Про затвердження Переліку природоохоронних заходів, що фінансуються у 2024 році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища» (зі змінами), кошти обласного фонду ОНПС розподілені:

- 110 913,32 гривень - управлінню екології та природних ресурсів облдержадміністрації;

- 3 877 008,0 гривень - департаменту соціальної та ветеранської політики

облдержадміністрації;

- 1 182 000,0 гривень - департаменту інфраструктури облдержадміністрації;

- 3 480 953,4 гривень - субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію природоохоронних заходів (далі – Субвенція).

За звітний період освоєння коштів обласного фонду ОНПС складає              8 210 904,35 гривень, що становить 95 %.

Структурними підрозділами облдержадміністрації, які були визначені розпорядниками коштів обласного фонду ОНПС, із передбачених 5 169 921,32 гривень, освоєно 5 063 913,31 гривень, тобто 98%.

Так, управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації кошти, передбачені в сумі  13 011,32 гривень, освоєні в повному обсязі, з них:

- 98 000,0 гривень - на внесення змін до Регіональної схеми формування екологічної мережі Волинської області (виконавець Луцький національний технічний університет);

- 12 913,32 гривень - на оплату послуг зі збирання, перевезення та утилізації побутових ламп розжарювання, отриманих від населення, в кількості 30 746 штук (виконавець ТОВ «АБМ РЕЦИКЛІНГ»). Захід проводився на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2023 № 25 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням».

Департаментом соціальної та ветеранської політики облдержадміністрації з передбачених коштів в сумі  3 877 008,0 гривень освоєно 3 858 313,14 гривень (99,5 %), з яких:

- 3 808 399,14 гривень на продовження робіт з реконструкції каналізаційної мережі Берестечківського психоневрологічного інтернату (виконавець ТзОВ «ОПАЛ»);

- 49 914,0 гривень - на виготовлення проектно-кошторисної документації «Поточний ремонт насосу КНС із заміною каналізаційних труб» для Луцького геріатричного пансіонату (виконавець КП «Волиньпроект»).

Департаментом інфраструктури облдержадміністрації з передбачених коштів в сумі 1 182 000,0 гривень освоєно 1 094 686,85 гривень (93 %), з яких:

- 703 572,0 гривень на нове будівництво каналізаційної мережі центральної частини с. Пульмо Ковельського району Волинської області (виконавець ТОВ «Вельт Капітал»);

- 391 114,85 гривень на реконструкцію каналізаційної мережі центральної частини смт Шацьк Ковельського району Волинської області (виконавець ТОВ «Вельт Капітал»).

Неосвоєні кошти в сумі 106 008,01 гривень будуть використані у 2025 році як вільні залишки обласного фонду ОНПС.

Аналіз використання Субвенції  проведено управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації на підставі інформацій, отриманих від відповідальних виконавців природоохоронних заходів – отримувачів Субвенції, визначених розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 18 березня 2024 року  № 119 «Про затвердження Переліку природоохоронних заходів, що фінансуються у 2024 році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища» (зі змінами).

Зазначеним вище Переліком, Субвенція на виконання природоохоронних заходів передбачалася в сумі 3 480 953,4 гривень, з яких освоєно  3 146 991,04 гривень, тобто 90 %.

Ратнівською селищною та Дубівською сільською територіальними громадами Ковельського району кошти освоєні в повному обсязі, заплановані заходи виконані.

Враховуючи укладені договори та акти виконаних робіт, на підставі яких здійснювалася оплата іншими отримувачами Субвенції, сума неосвоєних коштів складає 333 962, 36 гривень, які будуть використані у наступному році як вільні залишки обласного фонду ОНПС.

Використання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам

на реалізацію природоохоронних заходів у січні-грудні 2024 року

гривень

| Назва природоохоронного заходу | Відповідальний виконавець (отримувач субвенції) | Сума наданої субвенції | Касові видатки (субвенція) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт внутрішньогосподарської меліоративної мережі каналу К-20-5 Турської осушувальної системи на території Жиричівського старостинського округу Ратнівської селищної ради Ковельського району Волинської області | Ратнівська селищна територіальна громада | 308 000,0 | 308 000,0 | Захід виконано, оплата проведена відповідно до актів виконаних робіт. Співфінансування з місцевого бюджету - 422 000,0 гривень (в тому числі 43 550,0 гривень - кошти місцевого фонду ОНПС) |
| Капітальний ремонт водного об’єкта (здійснення заходів захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та домогосподарств на території с. Грушів Володимирського району Волинської області) | Павлівська сільська територіальна громада | 671 000,0 | 654 966,0 | Захід виконано, оплата проведена відповідно до актів виконаних робіт. Співфінансування з місцевого бюджету - 280 700,0 гривень |
| Капітальний ремонт мережі водовідведення та здійснення заходів щодо запобігання підтопленню, облаштування та очистки каналів на території Турійської селищної ради Ковельського району Волинської області (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) | Турійська селищна територіальна громада | 450 000,0 | 424 842,94 | Захід виконано, оплата проведена відповідно до актів виконаних робіт. Співфінансування з місцевого бюджету - 182 000,0 гривень (в тому числі 67 286,0 гривень - кошти місцевого фонду ОНПС) |
| Капітальний (поточний) ремонт внутрішньогосподарських меліоративних каналів на території Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області | Дубівська сільська територіальна громада | 191 520,0 | 191 520,0 | Захід виконано, оплата проведена відповідно до актів виконаних робіт. Співфінансування з місцевого бюджету - 82 080,0 гривень |
| Капітальний ремонт внутрішньогосподарських каналів Грабівської осушувальної системи на території Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області | Дубівська сільська територіальна громада | 409 136,0 | 409 136,0 | Захід виконано, оплата проведена відповідно до актів виконаних робіт. Співфінансування з місцевого бюджету - 175 344,0 гривень |
| Капітальний ремонт внутрішньогосподарської меліоративної мережі Бузької осушувальної системи на території Литовезької сільської ради Володимирського району Волинської області | Литовезька сільська територіальна громада | 1 381 297,4 | 1 127 026,10 | Оплата проведена відповідно до актів виконаних робіт. Співфінансування з місцевого бюджету - 483 011,0 (в тому числі 97 284,0 гривень - кошти місцевого фонду ОНПС) |
| Розробка проєкту землеустрою та технічної документації із землеустрою щодо встановлення (зміни) меж території та об’єкту природно-заповідного фонду гідрологічного заказника місцевого значення «Озеро Лука» на території Камінь-Каширської міської ради | Камінь-Каширська міська територіальна громада | 35 000,0 | 31 500,0 | Захід виконано, отримано погодження Міндовкілля (від 10.12.2024 № 25/4-11/16252-24). Співфінансування з місцевого бюджету - 13 500,0 гривень |
| Розробка проєкту землеустрою та технічної документації із землеустрою щодо встановлення (зміни) меж території та об’єкту природно-заповідного фонду ландшафтного заказника місцевого значення «Мішеч» на території Камінь-Каширської міської ради | Камінь-Каширська міська територіальна громада | 35 000,0 | - | Захід не виконано, відсутнє погодження Міндовкілля. |
| Всього |  | 3 480 953,4 | 3 146 991,04 | 90 % |

З метою освоєння коштів, управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації з отримувачами Субвенції постійно проводилася робота щодо необхідності використання передбачених бюджетних коштів на реалізацію природоохоронних заходів та, у зв'язку з наближенням завершення бюджетного року, був спрямований відповідний лист головам територіальних громад (від 26.11.2024 № 2111/1.15/2-24).

За рахунок коштів місцевих бюджетів (в тому числі фондів охорони навколишнього природного середовища) громадами заплановані та проведені природоохоронні заходи  щодо запобігання та ліквідації наслідків підтоплення окремих територій м. Ковеля, виготовлення проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон на території Ковельської МТГ, капітальні та поточні ремонти каналів на території Колодяжненської, Забродівської, Рівненської, Ратнівської, Литовезької, Оваднівської СТГ, коригування та експертиза проектно-кошторисної документації з благоустрою меліоративного каналу К4  та проведення робіт з поліпшення технічного стану озера Молодіжне на території Ківерцівської МТГ, утримання в належному стані прибережної захисної смуги і водоохоронної зони річок Стир та Сапалаївка (видалення самосійних, аварійних дерев, чагарників) на території Луцької МТГ, заходи по локалізації та ліквідації борщівника Сосновського та комах-шкідників (в тому числі американського білого метелика) на території Луцької та Ковельської МТГ, з озеленення та утримання об'єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) на території Луцької МТГ, виготовлення проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій ПЗФ Луцької та Ковельської МТГ, впорядкування та ліквідація сміттєзвалищ на території Камінь-Каширської, Устилузької, Нововолинської МТГ, Прилісненської, Колківської, Старовижівської, Турійської, Зимнівської, Голобської, Забродівської СТГ, придбання контейнерів для збору відходів на території Луцької МТГ, Маневицької, Локачинської, Боратинської СТГ, а також проведення загально-міських заходів та акцій щодо охорони навколишнього природного середовища у  м. Луцьк та  м. Ковель.

За власні кошти, в рамках заходів Регіональної екологічної програми «Екологія 2023-2026», Поліським лісовим офісом ДП «Ліси України» проведено заходи із заліснення  (посів і посадка) на землях держлісфонду Волинської області на площі 1 845,4 га (за звітний період виконано робіт на суму 68 158,7 тис. гривень),  іншими підприємствами (ПрАТ «СКФ Україна», ТзОВ «БАС МОТОР», ПрАТ «Теремно Хліб», ДКП «Луцьктепло») проводилися заходи щодо охорони водних ресурсів, зменшення шкідливих викидів в атмосферне повітря, забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання та утилізації відходів, озеленення на підпорядкованих територіях.