Інформація про виконання у 2024 році

Регіонального плану управління відходами у Волинській області

до 2030 року

Волинською облдержадміністрацією, з урахуванням вимог Національного плану, розроблено та, рішенням обласної ради від 15 вересня 2022 року № 18/8, затверджено Регіональний план управління відходами у Волинській області до 2030 року (далі - Регіональний план).

Робочою групою із реалізації Регіонального плану, утвореною наказом начальника обласної військової адміністрації від 21 листопада 2022 року № 526, узгоджено План заходів із реалізації Регіонального плану на 2024 рік.

Управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації на підставі звітів, надісланих органами місцевого самоврядування та інших виконавців заходів Регіонального плану, проводився щоквартальний аналіз виконання Плану заходів. Узагальнена інформація за 2024 рік  виглядає наступним чином.

В територіальних громадах утворені робочі групи з реалізації Регіонального плану. До місцевих програм екологічного спрямування включені відповідні заходи щодо управління твердими побутовими відходами або розроблено програми поводження з твердими побутовими відходами.

Крім того, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 року № 947 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження місцевих планів  управління відходами» у Ковельській міській та Маневицькій селищній територіальних громадах розроблено та затверджено місцеві плани управління відходами, а також  у  Володимирській, Ківерцівській, Горохівській міських, Старовижівській, Ратнівській, Олицькій, Любешівській, Локачинській селищних, Боратинській, Дубівській, Сошичненській сільській територіальних громадах розпочато розроблення місцевих планів управління відходами.

Положення Регіонального плану враховуються при розробці містобудівної документації: комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів, детальних планів території або оновленні та внесенні змін до них.

Облдержадміністрацією для територіальних громад проведено:

- круглий стіл з обговорення внесення змін у Регіональний план управління відходами у Волинській області до 2030 року, враховуючи Дорожні карти та проекти місцевих планів управління відходами територіальних громад Волинської області партнерок (за підтримки Волинського регіонального офісу Проєкту USAID «ГОВЕРЛА»);

- інформаційну сесію з обговорення основних викликів, новацій та завдань місцевих рад в екологічній сфері у 2024 році (за підтримки Регіонального Офісу Програми U-LEAD у Волинській області);

- спільно з Волинським регіональним офісом Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» проведено круглий стіл на тему «Обговорення моделей співпраці громад Волинської області в межах одного кластеру».

- нараду за участю представників Луцької міської ради, КП «Луцьспецкомунтранс», управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації та ПрАТ «СКФ Україна» щодо місця видалення відходів руйнування на ПрАТ «СКФ Україна» (за результатами наради визначено місце на Луцькому полігоні твердих побутових відходів для тимчасового зберігання відходів, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) на підприємстві ПрАТ «СКФ Україна», обсяг фінансування не визначено).

З Агенцією регіонального розвитку Волині узгоджено план роботи на 2025 рік у напрямку управління відходами.

Луцька ТГ, Велимченська ТГ, Горохівська ТГ, Заболоттівська ТГ, Сереховичівська ТГ, Смідинська ТГ, Дубівська ТГ, Зимнівська ТГ, Сошичненська ТГ, Любомльська ТГ, Володимирська ТГ, Доросинівська ТГ, Любешівська ТГ, Іваничівська ТГ, Рожищенська ТГ- проведено конференції та засідання за круглими столами присвячених тематиці управління відходами.

Проводяться заходи з підвищення обізнаності з управління відходами у шкільних та дошкільних навчальних закладах, природоохоронні акції, у школах та садочках до планів роботи включено заходи щодо культури поводження з побутовими відходами та їх впливу на людину. Запроваджується збір пластикових пляшок, відпрацьованих батарейок та компостування рослинних рештків (за кошти місцевих бюджетів придбані ящики-компостери).

На базі Центру управління відходами «Чистий Луцьк» проведено більше сотні екскурсій та інформаційно-просвітницьких заходів на тему роздільного збирання відходів для учнів шкіл, у яких взяло участь понад 2 тис.  дітей. Під час проведення цього заходу учні дізнаються про історію утворення відходів та в легкій ігровій формі (квести, активні рухливі ігри) навчаються підготовці до сортування та самого відсортування відходів для правильної переробки чи утилізації.

На офіційних сторінках в соціальних мережах та на вебсайтах територіальних громад району постійно поширюються інформаційні матеріали з питань управління відходами та сталого споживання.

Розроблено інформаційні буклети на тему: «Навіщо розділяти побутові відходи для вторинної переробки», «Рекомендації кожному громадянину України щодо поводження з побутовими відходами», «Компостування в приватних домогосподарствах», «Пам’ятка для учнів по сортуванню відходів», інформаційний вісник «Як тони сміття перетворити в прибутковий бізнес».

Розроблено електронний «Порадник доброго господаря» про основи та правила компостування. Інформацію щодо правил компостування біовідходів розміщено на сайті: http://agrovolyn.gov.ua у розділі «До відома аграріїв».

Розроблено та запущено Іnstagram сторінку майданчика по сортуванню відходів «Чистий Луцьк», на яких проводиться роз’яснення для фоловерів та читачів питань стосовно управління відходами. Активно проводиться співпраця з місцевими ЗМІ для висвітлення, інформування та просування ідей правильного поводження з побутовими відходами.

У громадах розпочато створення баз даних щодо утворення відходів та поводження з ними (у 16 громадах такі бази вже розроблено), у Луцькій громаді  створена геоінформаційна система у сфері поводження з відходами на базі публічної кадастрової карти міської громади.

Розпочато визначення обсягів утворення, морфологічний склад твердих побутових відходів та норм надання послуг з вивезення побутових відходів в населених пунктах області.

Проводиться інвентаризація об’єктів оброблення та видалення відходів, за результатами якої об’єкти оброблення та видалення відходів приводяться у відповідність із встановленими вимогами.

У 2024 році за кошти місцевих бюджетів (в т. ч. фонів охорони навколишнього природного середовища) в сумі 967,0 тис.гривень ліквідовано або впорядковано стихійні сміттєзвалища  на території Камінь-Каширської, Колківської, Голобської, Старовижівської, Любешівської, Нововолинської, Устилузької,  Прилісненської, Забродівської,  Колківської,    Турійської,  Зимнівської  громад.

Ковельською міською територіальною громадою розглянуто питання будівництва полігону  відходів, що не є небезпечними.

Завершується розроблення проєктно-кошторисної документації “Нове будівництво полігону твердих побутових відходів в урочищі Люблинець Ковельської територіальної громади”. Проєктом передбачається будівництво полігону твердих побутових відходів (ТПВ) загальною місткістю 192680 м3. Потужність полігону  – 20,0 тис.т/рік  (100 тис. м3/рік) невідсортованих твердих побутових відходів. На території полігону встановлюється сортувальна станція, заводського виготовлення,  потужністю 7 т/год, яка передбачає відбір із сміття цінної вторинної сировини з подальшою відправкою на кінцеві пункти переробки. На даний час пройдена процедура оцінки впливу на довкілля. Отриманий позитивний висновок з ОВД. Проєктно-кошторисна документація проходить експертизу.

За кошти місцевих бюджетів придбано автомобілі для вивезення сміття та більше 1500 шт. контейнерів для інших громад. Запроваджується встановлення контейнерів для збору пластикових кришечок та відпрацьованих батарейок.

У 2024 році виконано заходів у сфері поводження з відходами на суму 3170,184  тис. гривень, серед яких за кошти місцевих бюджетів (в т.ч. фондів ОНПС) в сумі 2641,541 тис. гривень проведено: впорядкування та ліквідацію сміттєзвалищ на території громад (967,0 тис. гривень), переобладнання майданчиків (334,0 тис. гривень) та закупівлю контейнерів 858,39 тис. гривень, передачу Луцькою МТГ  небезпечних відходів (відпрацьовані побутові батарейки та акумулятори) та відпрацьованих автомобільних шин на утилізацію (300,0 тис. гривень) та інші заходи.

В рамках Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» декілька громад отримали подрібнювачі гілок ARPAL та  пересувну освітлювальну вежу з генератором на причепі DEPCO, модель LT5021050.

У Луцькій громаді  введено в експлуатацію ущільнювач відходів BOMAG BC 972 RB-2 (57471 АС) для ущільнення та переміщення відходів в межах полігону ТПВ с. Брище та навантажувач телескопічний JCB 531-70 AG (5AAKGKR3464555).

У м. Луцьку створено центр управління відходами для фізичних осіб «Чистий Луцьк», де можна відсортувати 14 фракцій сміття.

Відкрито ще два комунальних пункти збирання попередньо відсортованих відходів від населення у м. Луцьку «Чисте довкілля» та «Чиста громада».

Ковельською та Луцькою міськими територіальними громадами проведено аналіз складу осадів стічних вод від комунальних очисних споруд та отримано висновки, що осад стічних вод вiдповiдає параметрам органiчного добрива. Осад з мулових майданчиків очисних споруд вивозиться на сільськогосподарські угіддя відповідно до укладених договорів.

Згідно державного реєстру операторів потужностей (об'єктів), що використовуються для промислового утримання (розведення) тварин, на території області зареєстровано 225 господарств: 115 господарств утримання (розведення) ВРХ, 46 господарств розведеннясвиней, 13 господарств утримання коней, 10 господарств утримання ДРХ, 41 господарство із розведення птиці, функціонує 4 потужності з обробки та переробки побічних продуктів тваринного походження ІІІ категорії.

Печі-утилізатори органічних залишків встановлені на ТзОВ "Віра-1" (розведення свиней м'ясної породи) та на ТОВ "Луцька аграрна компанія" (розведення курей).	Поводження з медичними відходами (відходами категорії В та С) здійснюється відповідно до затверджених Державних санітарнопротиепідемічних правил та норм.

Управління охорони здоров’я ОДА узагальнюється інформація щодо утворення відходів та поводження з ними. Закладами охорони здоров’я укладені договори з суб’єктами господарювання, які отримали ліцензію на поводження з небезпечними відходами.

Відповідно до вимог Закону України «Про управління відходами», на виконання наказу МОЗ України від 08.06.2015 року № 325, оновленого від 06.09.2022 №1602 «Про затвердження Державних санітарно-епідеміологічних правил та норм, щодо поводження з медичними відходами» з метою попередження негативного впливу медичних відходів на здоров’я населення та довкілля, наказами по установі визначено відповідальних осіб, затверджено Типову схему поводження з медичними відходами, розроблені та оновлені стандартні операційні процедури.

Протягом 2024 року фахівцями ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» проведено навчальні-тренінги та інструктаж з питань організації роботи поводження з медичними відходами для працівників, які є відповідальними за поводження з медичними відходами в ЗОЗ та структурних підрозділах.

У комунальних підприємствах «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» та «Володимирське територіальне медичне об'єднання» встановлено обладнання для деконтамінації (знезараження) епідемічно небезпечних медичних відходів, закупленого Міністерством охорони здоров’я України.

У межах програми UPSHIFT громадською організацією «Молодіжний центр Волині» за підтримки ЮНІСЕФ та уряду Норвегії реалізується проєкт «ВісRecycle». На території Луцької громади у аптеках та громадських закладах встановлено 15 спеціальних контейнерів для збору блістерів від ліків, які будуть передані на утилізацію (високотемпературне спалювання).

Досягнення у 2024 році цільових показників Регіонального плану управління відходами у Волинській області до 2030 року (далі - РПУВ), що є індикаторами для моніторингу

| Розділи | Цільові показники | Одиниці виміру | Значення цільових показників станом на 01.01.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Розділ 1. Створення та розвиток інституційної структури регіональної системи управління відходами | Створення центру запровадження більш чистих виробництв (технологій) | од. | 1 |
|  | Підвищення рівня обізнаності населення щодо управління відходами | % | 50 |
| Розділ 2. Управління муніципальними відходами | Охоплення населення послугами з поводження з побутовими відходами | % | 71 |
|  | Охоплення населення роздільним збиранням відходів, які придатні до повторного використання та перероблення | % | 39 |
|  | Збільшення обсягів відходів, що спрямовуються на перероблення | % | 3,85 |
|  | Зменшення загального обсягу відходів, що захоронюються | % | 4,3 |