Інформація

про  виконання Регіональної екологічної програми

«Екологія 2023 - 2026» у січні - червні 2023 року

У 2023 році розпочато реалізацію Регіональної екологічної програми  «Екологія 2023 - 2026»,  затвердженої  наказом голови обласної військової адміністрації від  20 лютого 2023 року № 59.

Відповідно до Програми у 2023 році передбачено виконання природоохоронних заходів на суму 36 795,0 тис. гривень, у той же час, відповідно до звітів за січень-червень 2023 року, наданих райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування та підприємствами було заплановано виконання  природоохоронних заходів у 2023 році на суму 62 526,04 тис. гривень.

Фактичне спрямування коштів бюджетів усіх рівнів на виконання природоохоронних заходів у січні-червні 2023 року становить 31 325,773 тис. гривень.

Тобто, у  звітному періоді виконання заходів до програмних показників програми становить – 85 %, а виконання до запланованого виконавцями на рік – 50 %.

Основними напрямками в проведенні природоохоронних заходів були заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів, атмосферного повітря, природних рослинних ресурсів та раціонального використання і зберігання відходів.

| Розділ Регіональної екологічної програми «Екологія 2023-2026» | Сума коштів, спрямованих на виконання заходів у 2023 році, тис. гривень |
| --- | --- |
| Охорона і раціональне використання рослинних ресурсів і ресурсів тваринного світу | 25 394,21 |
| Охорона і раціональне використання водних ресурсів | 4 498,247 |
| Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів | 949,322 |
| Охорона атмосферного повітря | 273,042 |
| Збереження природно-заповідного фонду | 125,0 |
| Наука, екологічна освіта | 85,952 |

Відповідно до наданих звітів розподіл коштів, спрямованих на виконання природоохоронних заходів, передбачених Програмою, у січні-червні 2023 року за джерелами фінансування виглядає наступним чином:

Фінансування природоохоронних заходів

тис. гривень

| Джерела фінансування | Заплановано на 2023 рік | Фактично профінансовано у січні-червні 2023 року | % фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Державний бюджет | - | - | - |
| #### Державний фонд охорони #### навколишнього природного середовища | - | - | - |
| Обласний бюджет, в т. ч.: | 6 230,128 | 1 582,078 | 25 |
| обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | 6 230,128 | 1 582,078 | 25 |
| Бюджети міст і районів, в т. ч.: | 4 983,912 | 3 865,395 | 78 |
| місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища | 1 576,636 | 1 482,212 | 94 |
| Власні кошти підприємств | 51 312,0 | 25 878,3 | 50 |

Кошти державного бюджету на виконання природоохоронних заходів у звітному періоді не виділялися.

Щодо коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі - обласний фонд ОНПС) слід зазначити наступне.

У 2023 році сума коштів обласного фонду ОНПС, яка підлягає розподілу, складає 6 230,128 тис. гривень, з яких:

- 4 165 500,0  гривень - планові надходження на 2023 рік;

- 2 064 628,85  гривень - залишки, що утворилися станом на 01.01.2023.

Пропозиції управління щодо розподілу коштів обласного фонду ОНПС на виконання природоохоронних заходів у 2023 році розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів  та погоджено, відповідно до висновків від 15 лютого 2023 року № 10/5.

Відповідно до наказу обласної військової адміністрації від 14 грудня 2022 року № 522 «Про обласний бюджет на 2023 рік» (зі змінами) та розпорядження обласної військової адміністрації від 24 лютого 2023 року № 75 «Про затвердження Переліку природоохоронних заходів, що фінансуються у 2023 році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища», кошти обласного фонду ОНПС розподілені:

- 2 700 000,0 гривень - управлінню екології та природних ресурсів облдержадміністрації;

- 400 000,0 гривень - департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації;

- 3 130 128,85 гривень - субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію природоохоронних заходів (в тому числі 1 115 596,0 гривень - погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік).

Аналіз звітів отримувачів Субвенції за січень-червень 2023 року показав наступне:

-  кредиторську заборгованість за 2022 рік погашено виконавцями в повному обсязі;

- укладено договори Луцькою, Ковельською та Нововолинською МТГ з ДУ "Волинський ОЦКПХ МОЗ України" на проведення лабораторних досліджень якості атмосферного повітря та Шацькою СТГ з ПП «Екотехсервіс» на розробку проєктно-кошторисної документації об’єктів: «Нове будівництво каналізаційної мережі центральної частини с. Пульмо Ковельського району Волинської області» та «Реконструкція каналізаційної мережі центральної частини смт Шацьк Ковельського району Волинської області»;

- Дубівською СТГ кошти Субвенції освоєні в повному обсязі, Рівненською СТГ роботи оплачені частково.

гривень

| Назва природоохоронного заходу | Відповідальний виконавець (отримувач субвенції) | Сума наданої субвенції | Касові видатки (субвенція) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нове будівництво очисних споруд на вул. Незалежності в смт Торчин Луцького району Волинської області | Торчинська СТГ | 463 708,0 | 463 708,0 | оплачено кредиторську заборгованість за роботи, виконані у 2022 році |
| Завершення реалізації проєкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд смт Цумань Луцького району Волинської області. Пусконалагоджувальні роботи» | Цуманська СТГ | 116 550,0 | 116 550,0 | оплачено кредиторську заборгованість за роботи, виконані у 2022 році |
| Капітальний ремонт мережі водовідведення та здійснення заходів щодо запобігання підтопленню, облаштування та очистки каналів на території Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області | Колодяжненська СТГ | 192 563,0 | 192 563,0 | оплачено кредиторську заборгованість за роботи, виконані у 2022 році |
| Заходи з поліпшення технічного стану та благоустрій меліоративної системи Прудник на відрізку від залізничної колії до вулиці Чкалова у м. Ківерці | Ківерцівська МТГ | 137 239,0 | 137 239,0 | оплачено кредиторську заборгованість за роботи, виконані у 2022 році |
| Капітальний ремонт внутрішньогосподарських каналів К-1-12, К-1-15, К-1-16, К-1-20 Ставищенської осушувальної системи на території Сошичненської сільської ради Камінь-Каширського району | Сошичненська СТГ | 205 536,0 | 205 536,0 | оплачено кредиторську заборгованість за роботи, виконані у 2022 році |
| Проведення лабораторних досліджень якості атмосферного повітря у м. Луцьку | Луцька МТГ | 65 000,0 | - | укладено договір з ДУ "Волинський ОЦКПХ МОЗ України", проведення досліджень розпочато (бюджетні призначення з обласного бюджету на серпень-вересень, видатки з місцевого бюджету в сумі 44 460,0 гривень) |
| Проведення лабораторно-діагностичних досліджень у сфері навколишнього середовища (за станом атмосферного повітря за адресою м. Ковель, вул. Заводська, 31 Волинської області) | Ковельська МТГ | 59 000,0 | - | укладено договір з ДУ "Волинський ОЦКПХ МОЗ України", дослідження розпочаті (бюджетні призначення з обласного бюджету на жовтень, видатки з місцевого бюджету в сумі 23 100,0 гривень) |
| Дослідження якісного стану атмосферного повітря в житловій забудові в районі розташування ліцею № 5, 15-й мікрорайон, 35 в м. Нововолинську | Нововолинська МТГ | 50 000,0 | - | укладено договір з ДУ "Волинський ОЦКПХ МОЗ України", проведення досліджень розпочато (бюджетні призначення з обласного бюджету на жовтень, видатки з місцевого бюджету в сумі 21 982,0 гривень) |
| Організація роздільного збирання твердих побутових відходів на території Шацької селищної територіальної громади (придбання гідравлічного преса для перероблення пластикових відходів) | Шацька СТГ | 90 000,0 | - | Готується оголошення закупівлі (бюджетні призначення з обласного бюджету на IV квартал, передбачені видатки з місцевого бюджету в сумі 38 500,0 гривень) |
| Розробка проєктно-кошторисної документації об’єкта: «Нове будівництво каналізаційної мережі центральної частини с. Пульмо Ковельського району Волинської області» | Шацька СТГ | 450 000,0 | - | укладено договір з ПП «Екотехсервіс», виготовлення ПКД завершено (бюджетні призначення з обласного бюджету перенесено на липень, видатки з місцевого бюджету в сумі 171 417,0 гривень) |
| Розробка проєктно-кошторисної документації об’єкта: «Реконструкція каналізаційної мережі центральної частини смт Шацьк Ковельського району Волинської області» | Шацька СТГ | 530 532,85 | - | укладено договір з ПП «Екотехсервіс», виготовлення ПКД завершено (бюджетні призначення з обласного бюджету перенесено на липень, видатки з місцевого бюджету в сумі 275 236,0 гривень) |
| Проведення очистки меліоративних каналів на території Центрального парку ім. Лесі Українки з метою покращення санітарного стану парку та прилеглої території в межах м. Луцька | Луцька МТГ | 300 000,0 | - | роботи не розпочаті |
| Капітальний ремонт внутрішньогосподарських каналів К-1-8 та К-1-10 Ставищенської осушувальної системи на території Сошичненської сільської ради Камінь-Каширського району | Сошичненська СТГ | 200 000,0 | - | бюджетні призначення з обласного бюджету на липень-серпень, видатки з місцевого бюджету передбачені в сумі 244 890,0 гривень |
| Капітальний ремонт відкритих і закритих мереж поверхневого водовідведення в с. Буцинь Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області | Дубівська СТГ | 200 000,0 | 200 000,0 | укладено договір з ТОВ «Волиньбудтех», видатки з місцевого бюджету в сумі 85 417,0 гривень; для завершення робіт по об'єкту у 2023 році необхідно дофінансування в сумі 200 000,0 гривень |
| Проведення біологічної меліорації (шляхом зариблення) водних об’єктів: Гущанського та Великого Новоугрузького озер у Рівненській територіальній громаді | Рівненська СТГ | 70 000,0 | 50 000,0 | Видатки з місцевого бюджету в сумі 25 400,0 гривень |
| Всього |  | 3 130 128,85 | 1 365 596,0 | 44 % |

Кошти Субвенції виконавці планують освоїти до кінця бюджетного року, враховуючи, що частина бюджетних призначень запланована на ІІ півріччя 2023 року.

Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації надана інфорація, що, з ТзОВ «ОПАЛ» укладено договір на суму 400 000,0  гривень на проведення робіт за проєктом «Реконструкція каналізаційної мережі Берестечківського психоневрологічного інтернату».

Управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації перераховано кошти в сумі 63 990,0 гривень за заключний етап по заходу «Розроблення Регіонального плану управління відходами у Волинській області до 2030 року» (погашення кредиторської заборгованості) та укладено договір на суму 15 000,0 гривень щодо надання послуг із розробки проєкту створення ботанічних пам’яток природи місцевого значення «Дуб звичайний Велетень - 1», «Дуб звичайний Велетень - 2», «Дуб звичайний Велетень - 3» на території Володимирського району.

Крім того, управління визначено виконавцем заходу «Послуги зі збирання, перевезення та утилізації побутових ламп розжарювання», який виконується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2023 № 25 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням».

Відповідно до проведених закупівель,  ДКП «Боднарівка» Львівського КП «Зелений Львів», вивезено на утилізацію ламп розжарювання, отриманих від населення - 267 529 шт. (проведена оплата за актом виконаних робіт на суму  152 481,52 гривень), ТОВ «АБМ РЕЦИКЛІНГ» - 388 576 шт. (акт виконаних робіт на суму 163 201,92 гривень). Роботи щодо обміну та передачі ламп розжарювання з метою їх утилізації продовжуватимуться до завершення дії проєкту. Оплата відбуватиметься відповідно до актів виконаних робіт.

За рахунок коштів місцевих бюджетів (в тому числі фондів охорони навколишнього природного середовища) громадами заплановані та проведені природоохоронні заходи  щодо запобігання та ліквідації наслідків підтоплення окремих територій м. Ковеля та Самарівської СТГ, поточні ремонти каналів на території Камінь-Каширської, Люблинецької, Ратнівської, Дубівської, Рівненської територіальних громад, придбання насосного і технологічного обладнання, для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах Локачинської СТГ, відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водних об'єктів у м. Луцьку,  упорядкування джерела в с. Петрове Поромівської СТГ, заходи по локалізації та ліквідації борщівника Сосновського на території Ковельської МТГ та з озеленення на території Луцької МТГ, утримання та збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території Луцької МТГ, впорядкування сміттєзвалища на території Прилісненської СТГ, Колківської СТГ, Горохівської МТГ, придбання спеціального обладнання для екологічно безпечного роздільного збирання твердих побутових відходів на території Люблинецької СТГ, Локачинської СТг та Луцької МТГ, та проведення загально-міських заходів та акцій щодо охорони навколишнього природного середовища у м. Луцьк та  м. Ковель.

За власні кошти, в рамках заходів Регіональної екологічної програми «Екологія 2023-2026», Поліським лісовим офісом ДП «Ліси України» проведено заходи із заліснення  (посів і посадка) на землях держлісфонду Волинської області на площі 1135,5 га (за звітний період виконано робіт на суму 25 033 900,0 гривень),  підприємствами проводилися заходи щодо охорони водних ресурсів, зменшення шкідливих викидів в атмосферне повітря, забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання та утилізації відходів на підпорядкованих територіях.