Додаток 2

до Регіональної програми розвитку земельних відносин Волинської області на 2027–2030 роки

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис. грн |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | 2027 рік | 2028 рік | 2029 рік | 2030 рік |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рекультивація земель | Розроблення технічної документації із землеустрою щодо рекультивації земель територіальних громад області | 2027-2030 | Органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 1002 | 190 | 230 | 270 | 312 | Виконані роботи щодо рекультивації земель на орієнтовну площу 501 га |
| 23 | Оформлення прав власності на землю | Розроблення документацій із землеустрою на землі державної власності в особі Волинської облдержадміністрації | 2027-2030 | Департамент агропромислового розвитку Волинської ОДА | Субвенція з обласного бюджету державному бюджету | 700 | 100 | 200 | 200 | 200 | зареєстровано право державної власності за 14 об’єктами |
| 3 | Нормативна грошова оцінка населених пунктів | Розроблення документації з нормативної грошової оцінки населених пунктів територіальних громад | 2027-2030 | Органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Розроблена нормативна грошова оцінка земель 200 населених пунктів |
|  |  | Разом по Програмі, тис. гривень, із них: |  |  |  | 9702 | 2290 | 2430 | 2470 | 2512 |  |
|  |  | кошти обласного бюджету(субвенція державному бюджету) |  |  |  | 700 | 100 | 200 | 200 | 200 |  |
|  |  | місцеві бюджети |  |  |  | 9002 | 2190 | 2230 | 2270 | 2312 |  |