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Продовження додатка 4
Додаток 4
до Регіональної програми розвитку 
земельних відносин Волинської області 
на 2027–2030 роки

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ

	№ з/п
	Найменування завдання
	Найменування показників виконання завдань
	Одинця виміру
	Вихідні дані на початок дії Програми
	Значення показника, у тому числі за роками

	
	
	
	
	
	2027 рік
	2028 рік
	2029 рік
	2030 рік
	Усього



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


	1
	


Рекультивація земель
	Затрат
Обсяг фінансування на рекультивацію земель
	
тис. грн
	

	190
	230
	270
	312
	1002

	
	
	Продукту 
Площа, на яку буде розроблена технічна документація із землеустрою щодо рекультивації земель
	га
	
	95
	115
	135
	156
	501

	
	
	Ефективності
Середній розмір вартості технічної документації за 1 га 
	
тис. грн

	


	
2,0

	
2,0

	
2,0

	
2,0

	
2,0



	
	
	Якості
Відсоток рекультивованих земель до потреби в рекультивації
	%
	
	19
	23
	27
	31
	100

	2
	Оформлення прав власності на землю
	Затрат
Обсяг фінансування на розроблення технічної документації із землеустрою
	тис. грн
	35
	100
	200
	200
	200
	700

	
	
	Продукту 
Кількість розроблених документацій із землеустрою
	шт
	1
	2
	4
	4
	4
	14

	
	
	Ефективності
Середній розмір вартості технічної документації

	
тис. грн
	
35,0
	
50,0
	
50,0
	
50,0
	
50,0
	
50,0

	
	
	Якості
Оформлено право власності держави в особі Волинської ОДА
	
га
	
2
	
4
	
8
	
8
	
8
	
28

	
	
	Відсоток оформлених земельних ділянок до потреби
	%
	
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Нормативна грошова оцінка населених пунктів
	Затрат
Обсяг фінансування на проведення НГО
	тис. грн
	3033
	2000
	2000
	2000
	2000
	8000

	
	
	Продукту
Кількість розроблених нормативних грошових оцінок населених пунктів
	шт
	109
	50
	50
	50
	50
	200

	
	
	Ефективності
Середній розмір вартості нормативно грошової оцінки населеного пункту
	
тис. грн
	
27,8
	
40,0
	
40,0
	
40,0
	
40,0
	
40,0

	
	
	Якості
Відсоток до потреби в оновленні НГО
	
%
	
10,0
	
14,6
	
19,2
	
23,8
	
28,4
	
28,4
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